АО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Д8» · ДОГОВОР № ИКД-1-PRO

План пилота — простыми словами

Тот же план (case-03-pilot-execution-plan.md), но каждый пункт объяснён просто, без терминов — для быстрого понимания сути, не для работы по нему напрямую.

# Чек-лист готовности (12 пунктов)

1. Сервер под базу данных — отдельный компьютер (виртуальный), куда ставится хранилище данных для пилота, плюс видеокарта для ускорения индексации документов.

2. Сервер под саму платформу — ещё один отдельный компьютер, на котором работает сама программа.

3. Программное окружение — на серверах должна стоять система, в которой удобно запускать и обновлять программу частями (как контейнеры на складе — каждую часть можно менять отдельно).

4. Доступ к КХД — программе нужно разрешение читать (но не менять) данные из корпоративного хранилища данных заказчика.

5. Доступ к ESB — то же самое, но к внутренней «шине», через которую разные системы заказчика обмениваются данными между собой.

6. Доступ к MCP-серверу — ещё один внутренний сервис заказчика, к которому программе нужно подключиться.

7. Доступ к «RAG-компании» — пока не до конца понятно, что это за источник данных — нужно сначала выяснить, а потом подключать.

8. Роли пользователей — заранее договориться, кто что будет видеть в системе (например, «аналитик» видит одно, «руководитель» — другое), а не придумывать на ходу.

9. Какие документы загружать — заранее выбрать два набора документов, на которых система будет учиться искать и отвечать.

10. Люди для тестирования — до 20 сотрудников заказчика, которые будут реально пользоваться системой и проверять её.

11. Доступ к облачной модели ИИ — ключ/подписка на использование выбранной языковой модели (например, от OpenAI или другого поставщика).

12. Ответственный человек со стороны заказчика — конкретный сотрудник, к которому можно быстро обратиться по вопросам доступа.

# Этапы

Этап 1 — Подготовка и развёртывание.  Ставим программу на выделенные серверы, проверяем, что она вообще запускается, договариваемся, кто что будет видеть. Уже сделано.

Этап 2 — Интеграция.  Подключаем программу к четырём источникам данных заказчика, настраиваем, кто что видит, загружаем документы для поиска, подключаем облачную модель ИИ через защитный фильтр (AI Guard). Это самая техническая часть — 7 параллельных «дорожек» работы.

Этап 3 — Опытная эксплуатация.  Реальные сотрудники заказчика две недели пользуются системой по заранее продуманным сценариям и проверяют, что всё работает как обещано — ищет документы, скрывает чувствительные данные, не путает права доступа.

Этап 4 — Оценка и отчёт.  Подводим итоги: что получилось, что нет, пишем отчёт, договариваемся, что делать дальше. В конце — обе стороны подписывают бумагу, что работы выполнены.

# Тестовые сценарии — просто

Блок «Анонимизатор» (защита данных)

1. Скрытие данных в тексте вопроса — если сотрудник пишет «клиент Петров, счёт 4 300 000 ₽», система должна спрятать имя и сумму, прежде чем отправить запрос во внешний ИИ.

2. Скрытие данных в документах — то же самое, но для загруженных файлов разных форматов (Word, Excel, PDF и т. д.), включая отсканированные.

3. Возврат данных обратно — после того как ИИ ответил, сотрудник должен увидеть настоящее имя и сумму, а не спрятанные метки — но только если у него есть право это видеть.

4. Журнал действий — каждое обращение к ИИ записывается: кто, когда, что спрашивал, что было скрыто.

5. Кто к какой модели ИИ может обращаться — сотруднику доступны только разрешённые ему модели, не все подряд.

6. Поведение на «грязных» данных — если в запросе опечатка («Птрв» вместо «Петров»), проверяем, что система всё равно распознаёт и скрывает нужное, хотя бы частично.

7. Лимиты по пользователям — если сотрудник или отдел исчерпал лимит обращений к ИИ за период, доступ временно закрывается.

8. Работа из других программ — проверка, что защита данных работает не только в самом интерфейсе, но и когда к системе подключаются через сторонние инструменты (VS Code, n8n и т. п.).

9. Много запросов одновременно — если несколько сотрудников одновременно отправляют запросы, система не должна путать, чьи данные кому принадлежат, и не должна сильно тормозить.

Блок «Платформа» (доступ к данным)

1. Права на источник данных — сотрудник видит только те источники (базы, таблицы), к которым у него есть доступ.

2. Права на конкретные записи — сотрудник может получить данные только по «своим» клиентам/договорам, не по чужим.

3. То же самое, но через программный доступ — если к системе подключаются не через интерфейс, а напрямую через код, права должны работать точно так же.

4. Скрытие личных данных из подключённых источников — при обращении к внешнему ИИ личные данные из баз/документов тоже должны прятаться, не только те, что сотрудник напечатал сам.

5. Комбинированные запросы из нескольких систем — если для ответа нужны данные сразу из CRM и из хранилища, проверяем, что права проверяются корректно для обеих систем.

6. Проверка документов на соответствие нормативам — сотрудник загружает документ и спрашивает «соответствует ли это требованиям ЦБ» — система должна найти реальные несоответствия.

7. Работа с почтой сотрудника — можно попросить систему сделать сводку по своим письмам, но не по чужим почтовым ящикам.

8. Сверка данных — система может сама найти несостыковки между двумя столбцами таблицы (например, расхождения в отчётности).

# Риски — просто

— Старт сдвинулся на 3 дня — обещали начать 27 июля, реально получили доступ 30 июля. Мелочь, но если так будет повторяться на каждом шаге, весь пилот может сдвинуться на неделю и больше — лучше сразу предупредить заказчика.

— Зависимость от внутренней «шины» заказчика (ESB) — это единственная часть, которую подрядчик не контролирует сам; если заказчик задержит доступ, встанет вся интеграция.

— Непонятно, что такое источник «RAG-компании» — нужно сначала выяснить, что это, иначе рискуем упереться в это в последний момент.

— Много тестов на короткий срок — 13 из 17 проверок нужно уместить в две недели, стоит распределить их по дням заранее, а не откладывать на последний день.

— Не все проценты будут «100%» с первого раза — это нормально и заранее предусмотрено в самом ТЗ, не повод считать пилот проваленным, но стоит объяснить это заказчику заранее, чтобы не было сюрприза.

Источник: docs/analysis/case-03-pilot-plan-simple.md, репозиторий job-RAG.