# ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

Обсуждение этапов внедрения платформы «Камерата»

| Дата | 15 сентября 2026 г. |
| --- | --- |
| Формат | онлайн-встреча |
| Участники | Армен, Юрий, Андрей и Влад. |

## 1. Цель встречи

Согласовать подход к планированию внедрения: определить содержание первого этапа, зафиксировать вопросы для оценки, отделить понятные работы от требований, которые нуждаются в дополнительной проработке, и наметить подход ко второму этапу интеграций.

## 2. Ключевые вопросы обсуждения

Самостоятельное создание коллекций пользователями. На старте допустимо создание коллекций через администратора. В перспективе рассматривается пользовательское создание коллекций, но нужны ограничения: выбор подходящего типа/шаблона коллекции и эмбеддера, а также границы делегирования прав доступа. Обсуждался вариант выбора пользователем назначения коллекции (например, текст или код), за которым скрыта преднастроенная конфигурация. Окончательное решение не принято.

Актуальность и дублирование документов. Отмечен риск, что один и тот же документ может находиться в общей и пользовательской коллекциях в разных версиях, из-за чего поиск вернёт устаревший вариант. Текущая схема с администраторским созданием коллекций проблему полностью не устраняет. В перспективе предложено рассматривать файлы как самостоятельные объекты, а не только как элементы отдельных коллекций.

Управление источниками и диагностика ответов. Нужна возможность понимать, из какой коллекции и какого файла были получены данные при обработке запроса. Также подтверждена потребность ограничивать поиск выбранной коллекцией/источником и отключать ненужные источники для диагностики некорректных ответов.

Мониторинг работоспособности. Заказчику нужен мониторинг состояния платформы на своей стороне и получение оповещений группой поддержки. Упоминались графики, метрики и алерты; конкретная техническая схема должна быть дополнительно проверена.

Функции Claude/skills через API. Обсуждалась возможность использовать через API функции/skills, уже заведённые в Claude, и приблизить функциональность платформы к прямому интерфейсу сервиса. Вопрос принят на исследование; если оценка покажет, что функция не укладывается в первый этап, её следует перенести в последующий.

Второй этап: источники данных и интеграции. Для следующего этапа предполагается подключение нескольких источников. Способ интеграции (в том числе через корпоративную шину или хранилище данных) зависит от конкретных пользовательских сценариев и доступных данных. Универсальная работа со всеми массивами признана нереалистичной; вероятен подход через подготовленные витрины и конфигурацию под конкретные кейсы.

Этапность и договорная конструкция. Проект предлагается планировать как минимум в два этапа. В договор включаются работы, которые уже можно оценить по срокам и стоимости. Неопределённые сценарии оформляются позднее — дополнительным соглашением или отдельной заявкой после уточнения требований.

## 3. Принятые решения

Сосредоточить текущую оценку на функциональности, которая понятна и может быть реалистично спланирована.

Сгруппировать требования по приоритету: понятные и оценимые работы отнести к первому этапу; неопределённые — перенести на последующую проработку.

Не тратить время текущей недели на детальную спецификацию сценариев, по которым ещё нет исходных данных или согласованных кейсов.

К концу недели подготовить для заказчика план внедрения по согласованному объёму с оценкой сроков и стоимости.

Договор на внедрение предложить как рамочный: фиксировать понятный объём, а новые уточнённые работы добавлять отдельными документами.

Для второго этапа сначала собрать и актуализировать бизнес-кейсы, затем связать каждый кейс с необходимыми источниками данных и интеграциями.

## 4. Поручения и следующие действия

| № | Действие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать полученные ответы и список доработок; сформулировать вопросы, необходимые для оценки функциональности первого этапа. | Влад и Андрей | В течение текущей недели; вопросы — как можно раньше |
| 2 | Подготовить реалистичный план первого этапа с оценкой сроков и стоимости для передачи заказчику. | Проектная команда | До конца недели |
| 3 | Собрать и структурировать кейсы второго этапа; для каждого указать необходимые подключения, источники данных и интеграции. | Юрий | Срок не зафиксирован |
| 4 | Проверить техническую возможность вывода мониторинга платформы и алертов в контур/системы поддержки заказчика. | Ответственный не определён | Срок не зафиксирован |
| 5 | Исследовать доступность функций/skills Claude при работе через API и оценить трудоёмкость включения в первый этап. | Ответственный не определён | До финализации состава первого этапа |
| 6 | Дополнительно проработать правила пользовательского создания коллекций: тип/шаблон, эмбеддер, пределы выдачи прав и обработку дубликатов/версий документов. | Совместно: заказчик и команда платформы | Последующий раунд уточнения требований |

## 5. Открытые вопросы

Какие именно права может делегировать создатель пользовательской коллекции и в пределах какой организационной области?

Как предотвращать выдачу устаревших версий одного документа из разных коллекций?

Какой набор источников пользователь сможет включать и отключать в запросе?

Какие показатели, журналы и алерты должны передаваться в систему мониторинга заказчика?

Какие функции Claude через API обязательны для первого этапа, а какие допустимо перенести?

Какие конкретные бизнес-кейсы и наборы данных входят во второй этап?

Какие системы должны подключаться напрямую, через корпоративную шину или через подготовленные витрины в хранилище данных?

## 6. Контрольные сроки

Вопросы для оценки первого этапа — сформировать без подготовки полной технической спецификации.

Контрольная дата плана, прозвучавшая на встрече, — четверг.

План внедрения по понятному объёму со сроками и стоимостью — до конца текущей недели.

Общий ориентир завершения двух этапов до конца года обсуждался как желаемый, но признан зависимым от готовности данных и уточнения кейсов; договорным сроком на встрече не закреплён.