# Скоуп проекта Д8 (Кейс 2 методики) — рабочий разбор и вопросы к заказчику

Контекст: применение методики внедрения (docs/metodika-vnedreniya.md, Кейс 2 — Проект) к конкретному кандидату — АО «Инвестиционная компания Д8», единственному клиенту в базе, реально прошедшему пилот достаточно далеко, чтобы обсуждать масштабирование. Ниже — то, что уже известно из пилотного ТЗ и разбора мастер-ТЗ, что подтвердил заказчик в этой сессии, черновая карта волн проекта, и открытые вопросы, которые нужно закрыть до фазы П2 («Целевая архитектура и волны роллаута»).

---

## 1. Что уже известно (из пилотного ТЗ и мастер-ТЗ)

### Скоуп пилота (для сравнения)

3 источника данных (КХД, CRM Bitrix24 через ESB, MCP-сервер), 2 согласованные роли из «до 5 в перспективе», 2 коллекции документов, до 20 пилотных пользователей. Источник: case-03-pilot-tz-ai-guard.md, docs/onboarding.md.

Пилотное ТЗ изначально называло и четвёртый источник — «RAG-компании» — как отдельный пункт с открытым статусом (case-03-pilot-tz-ai-guard.md:29,83: «не до конца ясно, идёт ли речь о самостоятельном RAG-продукте Д8... или это просто дублирующее название той же платформы»). Резолюция 14.09.2026: заказчик считает это, скорее всего, опечаткой/дублирующим названием, не отдельной системой — убрано из скоупа как самостоятельный источник (подробнее — §2).

### Полный ландшафт по мастер-ТЗ (docs/sources/tz-rag-investment.pdf, §1.2–1.3) — шире пилота

| Источник | Критичность | Подключение | В пилоте? |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM Bitrix24 | Критический | REST API/Webhook | Да (через ESB) |
| Excel/CSV (портфели, AUM/AUC, P&L, сделки, отчёты) | Критический | SMB | Не подтверждено |
| Word/PDF (декларации, договоры ДУ, меморандумы, регламенты) | Высокий | SMB | Не подтверждено |
| Email (входящие/исходящие) | Низкий | IMAP/MS Graph API | Нет — Must Have в ТЗ, но 0 тест-кейсов TC-EMAIL |
| Внутренние регламенты (compliance) | Средний | Word/PDF папка | Не подтверждено |
| Back office (сделки, документы) | Критический | — | Не подтверждено |
| Confluence (база знаний) | Высокий | Confluence | Нет |

Роли по мастер-ТЗ (§1.3): Менеджер фронт-офиса (10–20 чел), Аналитик/Портфельный управляющий (5–10 чел), Руководство (3–7 чел), Бэк-офис (5–10 чел) — суммарно ориентировочно 23–47 человек против пилотных «до 20 пользователей» и 2 активных ролей.

Явно отложено в мастер-ТЗ (п. 3.2, дословно): «Разграничение прав: compliance видит свои документы, менеджер — своих клиентов (опционально в v2)» — то есть построчная сегрегация доступа внутри роли сейчас не гарантирована даже логически, не только по факту пилота.

Важно: ни в одном документе базы нет фактической оргструктуры/штата Д8 — таблица ролей выше взята из мастер-ТЗ и не сверялась с реальными подразделениями (см. case-20-katalog-tree-critic-verdict.md). Это не факт, а лучшее доступное приближение.

---

## 2. Подтверждено заказчиком в этой сессии (13–14.09.2026)

Все 3 пилотных источника (КХД, ESB/CRM Bitrix24, MCP-сервер) остаются в скоупе проекта — ничего из них не выводится. ESB и КХД — основные каналы, которые расширяются: больше витрин данных и больше API внутри шины, плюс, видимо, более широкий периметр самого хранилища. MCP-сервер остаётся в проекте как есть, на пилотном уровне — без заявленного расширения (если не появится отдельного запроса).

Резолюция по «RAG-компании»: заказчик подтвердил, что формулировка в пилотном ТЗ — скорее всего опечатка или дублирующее название пилотного контура, а не отдельная система. Убрано из скоупа как самостоятельный источник; снимает открытый вопрос, тянувшийся с пилотного ТЗ.

Источники из мастер-ТЗ, не входившие в пилот (Excel/CSV напрямую, Email, Confluence, отдельный back-office-коннектор) — по-прежнему не подтверждены и не затронуты этим решением ни в одну, ни в другую сторону (см. вопрос 9).

---

## 3. Волны проекта — черновая карта (главный открытый вопрос)

Заказчик задал порядок первых двух волн; дальнейшие волны прямо помечены как требующие уточнения.

| Волна | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАГ-документы | Порядок подтверждён заказчиком; точное содержание волны требует уточнения — см. ниже |
| 2 | Расширение КХД и ESB (шины) | Подтверждено заказчиком (см. §2) — больше витрин и API в шине, возможно расширение периметра КХД |
| 3+ | Не определено | Заказчик прямо отметил: «уточнить какие дальше» |

### Волна 1 — «РАГ-документы»: что нужно уточнить

Формулировка допускает минимум три разных толкования — их не стоит смешивать без явного уточнения у заказчика:

- (а) Расширение самого документного корпуса — добавление типов документов, не входивших в пилот: Word/PDF из мастер-ТЗ (декларации, договоры ДУ, меморандумы, внутренние регламенты — §1.2, статус «не подтверждено»). Если это имелось в виду — волна 1 частично закрывает вопрос 9 ниже (Word/PDF-регламенты).

- (б) Улучшение качества и покрытия уже подключённых RAG-коллекций пилота (их 2) — без добавления новых типов документов, а работа над полнотой/актуальностью того, что уже загружено.

- (в) Технически новая RAG-коллекция под конкретное подразделение или задачу, отдельная от двух пилотных.

Рекомендуем закрыть это тем же способом, что и вопрос про «RAG-компании» — коротким уточняющим созвоном, а не перепиской, поскольку от ответа зависит, входит ли волна 1 в периметр методического этапа П2 (архитектура) или это отдельная, более узкая задача каталогизации/загрузки контента.

### Волна 2 — Расширение КХД и ESB

Содержание уже описано в §2. Технические открытые вопросы по этой волне — вопросы 1–3 в §5.

### Волна 3+ — открыто, кандидаты для обсуждения

Заказчик явно оставил это открытым. Ниже — не решение, а материал для следующего разговора (кандидаты, исходя из известного контекста):

- Роллаут на новые роли/подразделения (аналитики/портфельные управляющие → руководство → бэк-офис) — см. предложение 5 в §6.

- Переход на динамические права доступа (вопрос 6), если к этому моменту готова платформенная сторона (реестр §4).

- Источники вне пилотной тройки (Email/Confluence/Excel-CSV) — если по вопросу 9 заказчик подтвердит их актуальность.

- Промышленная эксплуатация (фаза П4 методики) — начинается не как отдельная волна, а как переход в режим SLA после того, как первые волны приняты.

---

## 4. Реестр открытых платформенных пунктов (скриншот трекера, эта сессия)

Транскрипция таблицы, присланной пользователем — статус/приоритет платформенных возможностей, релевантных для оценки готовности к проекту Д8:

| Статус | Пункт | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| В плане | Мультидоменная авторизация | Критичный |
| — | Работа с MS Office 365 | Нормальный |
| Выяснить про search API | Поддержка актуальной версии API Claude (web search и т.п.) | Критичный |
| Кастомизация выбора источников | Возможность подключения/отключения источников данных внутри компании при работе в режиме чата и через API | Нормальный |
| — | Отмечать замены в анонимизируемых данных для пользовательских правил не как CUSTOM_N, а с разными наименованиями для разных правил | Нормальный |
| — | Обновление данных в RAG-ах через API. Базы знаний ведутся в других источниках, нужны автоматические процедуры по поддержанию в актуальном состоянии баз знаний в ИИ платформе | Высокий |
| Требует проработки | Обновление информации о правах доступа сотрудников к данным внутри таблиц. Сейчас — только по фиксированному списку из политик доступа. Нужно, чтобы данные получались через таблицы/API — права динамические и могут регулярно меняться | Высокий |
| Требует проработки (визуал) | Работа с графиками — проблемы в отображении данных, есть планы по красоте отображения, пока не хочется оставлять как целевой вариант | Нормальный |
| Требует проработки | Дать пользователям возможность создавать RAG и делиться ими с сотрудниками — персональные коллекции у пользователя, а не набор файлов как сейчас. Выводить документы в фильтры для пользователя при выборе источника запроса | Нормальный |
| В работе | Пользовательская и админская документация на систему | Высокий |
| — | Упрощение заведения пользователей | Нормальный |

Прямая связь с волной 2 (§3) / решением по ESB (§2): пункты «Обновление данных в RAG-ах через API» (высокий) и «Обновление информации о правах доступа... через таблицы/API» (высокий) — это ровно то, что нужно для расширения витрин/API в шине; без них расширение ESB даёт больше данных, но не даёт актуальности и динамических прав доступа. Это, вероятно, узкое место волны 2, а не только общий пункт бэклога платформы.

---

## 5. Список вопросов к заказчику (Д8)

### Волны проекта

1. Волна 1 «РАГ-документы» — что именно имеется в виду: (а) новые типы документов сверх пилотных двух коллекций, (б) улучшение качества/покрытия уже загруженного, или (в) отдельная новая коллекция под конкретную задачу/подразделение?

2. Волна 3 и далее — есть ли уже примерное направление (роли, новые источники, промышленная эксплуатация), или это открытый вопрос до завершения волны 2?

### Интеграция (ESB / КХД, волна 2)

3. Какие конкретно витрины данных нужно добавить в ESB сверх текущего среза CRM (Bitrix24)? Список витрин с владельцами на стороне Д8.

4. Какие конкретно API нужно открыть через шину — по каждому: система-источник, формат (REST/SOAP/др.), кто на стороне Д8 отвечает за контракт API.

5. КХД — расширяется ли состав таблиц/витрин внутри самого хранилища, или его периметр остаётся как в пилоте?

### Права доступа и роли

6. Реальная оргструктура для проекта: список подразделений/ролей с числом пользователей в каждой (не гипотетическая таблица из мастер-ТЗ, а факт) — нужна для карты волн 3+.

7. Разграничение прав «compliance видит своё, менеджер — своих клиентов» (п. 3.2 мастер-ТЗ, помечено «опционально в v2») — обязательное требование для проекта или можно оставить на будущее?

8. Права доступа сотрудников сейчас фиксированы по статичному списку политик. Для проекта это должно стать динамическим (через таблицы/API из системы-источника прав)? Если да — какая система является источником истины по правам (HR-система, Bitrix24, отдельный IAM)?

9. Нужна ли мультидоменная авторизация (из реестра платформы, критичный приоритет) — сколько доменов/поддоменов у Д8 предполагается подключить?

### Источники данных вне пилотных трёх

10. Email, Word/PDF-регламенты, Confluence из мастер-ТЗ (§1.2) — они не входили в пилот. Подтверждается ли, что они НЕ входят и в проект (за вычетом того, что может решиться толкованием волны 1(а)), или это отдельный вопрос, который ещё предстоит решить?

11. Email в мастер-ТЗ помечен Must Have, но тест-кейсы (TC-EMAIL) отсутствовали уже в пилоте — снимается ли это требование в проекте или переносится?

### Платформенные возможности (из реестра §4)

12. Актуализация RAG-баз через API (высокий приоритет в реестре) — это блокер для волны 2 или можно стартовать с ручным/пакетным обновлением?

13. Персональные RAG-коллекции пользователей — нужны ли для проекта Д8, или это общий продуктовый пункт не по конкретному запросу заказчика?

14. Работа с MS Office 365 — есть ли у Д8 контур O365 (SharePoint/Outlook/Teams), который нужно подключать, или пункт не относится к этому проекту?

15. Поддержка актуальной версии API внешней модели (web search и т.п.) — есть ли у Д8 конкретный сценарий использования веб-поиска, который сейчас блокирован?

### Общее по проекту (Кейс 2 методики)

16. Кто со стороны Д8 — новый владелец процесса на фазе П4 (промышленная эксплуатация)? Тот же технический контакт, что в пилоте, или отдельная выделенная роль/команда?

17. Формальный критерий перехода в проект: пилот по case-21 не прошёл все пороги приёмки (Сценарий 6: 67,4%/70%, Сценарий 4: 87,5%/95%) — Д8 согласен двигаться дальше при текущем результате, или ждём отдельного дозакрытия этих двух пунктов до старта П1?

---

## 6. Наши предложения (не только вопросы — рабочая позиция по умолчанию)

По части вопросов есть смысл не просто спрашивать, а предложить заказчику отправную позицию — легче поправить готовое предложение, чем отвечать на открытый вопрос с нуля.

1. Волна 1 — закрыть коротким созвоном, не перепиской. Как и с «RAG-компании» — три возможных толкования (§3) слишком разные по объёму работ, чтобы гадать. Предлагаем этот вопрос первым, до отправки остального списка.

2. Решение по ESB/КХД (волна 2) зафиксировать письменно как есть — расширение, не сужение. Предлагаем формулировку для проектного ТЗ: «Все 3 пилотных источника (КХД, ESB/CRM, MCP-сервер) остаются в проекте; ESB и КХД получают расширение (витрины/API), MCP-сервер — на пилотном уровне; «RAG-компании» исключён из скоупа как опечатка/дублирующее название». Источники вне пилотной тройки — отдельный, пока не решённый вопрос (вопрос 10), не путать с этим решением.

3. Разграничение прав compliance/менеджер — предлагаем переквалифицировать из «опционально в v2» в обязательное для проекта. Мастер-ТЗ пометил это как опциональное, но Д8 — брокер/инвестиционная компания, и доступ менеджера к чужим клиентам — это не UX-неудобство, а комплаенс-риск. Рекомендуем не спрашивать «нужно ли», а прямо предложить включить в обязательный скоуп и попросить заказчика подтвердить/отклонить, а не решать с нуля.

4. Динамические права доступа и обновление RAG через API — не блокировать волну 2, но зафиксировать как gate для поздних волн. Оба пункта сейчас в статусе «требует проработки» на стороне платформы (реестр §4), то есть ждать их полной готовности перед стартом волны 2 нецелесообразно. Предлагаем: волну 2 запускать на статичной модели прав (как в пилоте), но заложить в архитектуру совместимость с будущим переходом на API-модель — и явно зафиксировать, что волны с данными повышенной чувствительности (комплаенс, бэк-офис, кандидаты для волны 3+) не начинаются, пока оба пункта не готовы.

5. Мультидоменная авторизация (критичный приоритет в реестре платформы) — предлагаем сначала оспорить применимость, а не сразу проектировать под неё. Ни в одном документе базы нет признаков того, что Д8 — холдинг с несколькими доменами; известная оргструктура — одна компания. Прежде чем закладывать эту возможность в скоуп проекта, стоит явно спросить у заказчика, актуальна ли она для Д8 конкретно.

6. Для волны 3+, если это роллаут по ролям — предлагаем порядок по умолчанию: фронт-офис → аналитики/портфельные управляющие → руководство → бэк-офис. Обоснование: фронт-офис — единственная роль, реально протестированная в пилоте (тот же кейс D8-014), значит первая среди ролевых волн — наименьший технический риск. Бэк-офис — последним: самые чувствительные данные (сделки, документы), и именно туда упирается вопрос 8 (динамические права доступа).

7. Критерий перехода (вопрос 17) — предлагаем не ждать дозакрытия сценариев 6 и 4. По методике (§4.1 Кейса 2) переход не требует 100% pass. Предлагаем перенести оба открытых пункта в явный «список долга» бизнес-кейса П1 — с обязательством закрыть их в рамках волны 1 или 2, а не тихо забыть при переходе в проект.

8. Реестр платформенных пунктов (§4) — предлагаем выделить в отдельный трек переговоров с вендором, не смешивать с вопросами к заказчику. «Обновление данных в RAG через API» и «динамические права доступа» — это зависимости волны 2 от роадмапа вендора, а не то, что решает сам заказчик. Рекомендуем формализовать как два конкретных технических запроса вендору со сроками, по аналогии с case-11-voprosy-vendoru-roadmap.md.

---

## См. также

- [docs/metodika-vnedreniya.md](../metodika-vnedreniya.md) — методика, Кейс 2 (П1–П5).

- [docs/analysis/case-03-pilot-tz-ai-guard.md](case-03-pilot-tz-ai-guard.md) — пилотное ТЗ, скоуп пилота и явные ограничения.

- [docs/analysis/case-02-tz-deep-analysis-and-proposals.md](case-02-tz-deep-analysis-and-proposals.md) — разбор мастер-ТЗ, полный ландшафт источников/ролей.

- [docs/analysis/case-21-pereotsenka-scenariev-6-i-4-po-kriteriyam-priemki.md](case-21-pereotsenka-scenariev-6-i-4-po-kriteriyam-priemki.md) — формальный статус приёмки пилота (вопрос 17).