КЕЙС 2 — ПРОЕКТ · ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ «КАМЕРАТА»

Скоуп проекта Д8

Программа проекта, реестр зафиксированных пожеланий заказчика и наши вопросы.

6 этапов и волн в программе  ·  11 пунктов реестра пожеланий  ·  3 волны требуют детализации  ·  4 вопроса по пожеланиям заказчика

# 1. Наши вопросы — по волнам

Цель и критерий достижения — вопросы к Д8, не наши формулировки. Плюс что нужно уточнить по содержанию.

КРИТИЧНЫЙ  Волна 1 — RAG-документы

Вопрос — цель волны:  Какой результат для бизнеса должна дать волна 1? Что изменится для пользователей/процессов?

Толкование: новые типы документов / улучшение существующих / новая коллекция?

Состав и объём: темы, количество коллекций и документов

Пользователи и роли волны 1

Вопрос — критерий достижения:  По каким признакам вы будете считать волну 1 завершённой и успешной?

ВЫСОКИЙ  Волна 2 — КХД / ESB

Вопрос — цель волны:  Какую бизнес-задачу решает расширение ESB/КХД? Что станет возможным, чего нет сейчас?

Витрины: список, владельцы на стороне Д8, точное число сверх 4

API шины: система-источник, формат, ответственный

КХД: периметр хранилища; пользователи и роли волны

Вопрос — критерий достижения:  По какому набору проверок/сценариев вы примете волну 2 как завершённую?

ОТКРЫТО  Волна 3+ — направление не определено

Вопрос — цель волны:  Когда направление определится — какая бизнес-цель будет стоять за волной 3+?

Кандидаты: роли, динамические права, новые источники

Реальная оргструктура — факт, не гипотеза из мастер-ТЗ

Когда определится — тот же набор параметров, что у волн 1–2

Вопрос — критерий достижения:  Какими критериями вы будете руководствоваться при выборе направления?

# 2. Программа проекта

Сроки ориентировочные — без реального прецедента (Кейс 2 методики).

| Этап | Содержание | Примерный срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 | Целевая архитектура и карта волн | 1–2 недели | Не начато |
| Волна 1 | RAG-документы | ≈2–4 недели | Ожидает уточнения |
| Волна 2 | Расширение КХД и ESB | ≈4–6 недель | Ожидает уточнения |
| Волна 3+ | Не определено | Не определено | Открыто |
| П4 | Промышленная эксплуатация | После приёмки волны 2 | Не начато |
| П5 | Постоянные улучшения | Без формального конца | Не начато |

Волна 2 требует отдельного детального состава работ (см. раздел «Наши вопросы» → Волна 2) — срок 4–6 недель ориентировочен на весь объём расширения ESB/КХД.

# 3. Зафиксированные пожелания заказчика — реестр предложений

11 пунктов backlog платформы. 4 пункта требуют ответа от Д8 — остальные уже в плане платформы или решаются внутри команды.

| Пункт | Приоритет | Реализация | Уточнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мультидоменная авторизация | Критичный | 4 квартал |  |
| Работа с MS Office 365 | Нормальный | 4 квартал |  |
| Поддержка актуальной версии API (web search) | Критичный | — | Уточняем сами |
| Кастомизация выбора источников | Нормальный | — | Требуется от Д8 |
| Замены в анонимизируемых данных — именованные правила | Нормальный | 4 квартал |  |
| Обновление данных в RAG через API | Высокий | 4 квартал |  |
| Динамические права доступа через таблицы/API | Высокий | — | Требуется от Д8 |
| Работа с графиками (визуал) | Нормальный | 4 кв. — 1 кв. 2027 |  |
| Персональные RAG-коллекции пользователей | Нормальный | — | Требуется от Д8 |
| Пользовательская и админская документация | Высокий | 4 квартал |  |
| Упрощение заведения пользователей | Нормальный | — | Требуется от Д8 |

# 4. Наши вопросы — по пожеланиям заказчика

Каждый вопрос закрывает один из 4 пунктов реестра, отмеченных «Требуется от Д8».

| № | Категория | Приоритет | Вопрос | Пункт реестра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Доступ и роли | Высокий | Права доступа через API — где они хранятся и администрируются: внутри платформы, или платформа лишь получает их из внешней системы и применяет? Если второе — какая система источник и как часто обновляется? | Динамические права доступа через таблицы/API |
| 14 | Платформа | Нормальный | Кастомизация выбора источников — что имеется в виду: (а) подключение/отключение целых каталогов данных внутри домена, или (б) выбор персоны/профиля с отдельным набором прав? Разный объём реализации. | Кастомизация выбора источников |
| 15 | Платформа | Нормальный | Персональные RAG-коллекции — механика: фильтр по документам внутри существующей коллекции, или отдельная новая коллекция, которую пользователь создаёт и наполняет сам? | Персональные RAG-коллекции пользователей |
| 16 | Платформа | Нормальный | Упрощение заведения пользователей — нужен конкретный кейс: как должен выглядеть процесс пошагово (кто инициирует, какие поля, кто подтверждает). | Упрощение заведения пользователей |